**Январь. Первая неделя. 3–7 февраля 2025 года. Для недельного отчёта.**

**03.02.2025**

**Виза**. Доработка протокола **NEPC**:

Осуществлена доработка протокола NEPC, в частности: 1) устранено дублирование SMS, 2) реализована корректная обработка офлайн-пополнений через SMS, 3) добавлена информация о мерчанте, 4) обеспечена корректная обработка ситуации недостаточности средств при оплате услуг на сайтах и в интернет-магазинах.

**BRT Online**:

Добавлена задача в YouTrack:“Исправить ограничение на 25 транзакций и добавить фильтрацию по дате и времени в ЛК БРТ Онлайн”. В Личном Кабинете (ЛК) БРТ Онлайн при выгрузке транзакций клиента отображаются только последние 25 записей. Необходимо устранить это ограничение и добавить возможность фильтрации по дате и времени.

**ООО «Навчу»**:

Представителю ООО «Навчу» передан подписанный нами договор о предоставлении услуг для разработки формы заявки на открытие карт на официальном сайте Банка, а также для доработки сайта путем добавления чата и поиска.

Также написали представителю ООО «Навчу» с просьбой предоставить доступ к Figma (онлайн-инструменту для дизайна и прототипирования) для наших разработчиков, так как они не могут в него зайти.

**Алиф:**

Написали представителям Алифа в рабочей Telegram-группе с просьбой пополнить счет, так как овердрафт сработал на сумму 80 167,18 сом.

**Банк Мир Привилегий:**

Запрос от Банка Мир Привилегий.Банк планирует запуск не позднее 12 февраля, но для этого необходимо:

1. Подписать договор на проведение платежей (ожидают комментарии).
2. Открыть ЛОРО-счет в МПБ (просят ускорить процесс).

Наш ответ:

1. Договор с комментариями направим завтра.
2. По корреспондентскому счету: договор на подписи, генеральное соглашение на рассмотрении банка МПБ.

**АБС ЦФТ-Банк**

На основе запроса сотрудника Филиала Банка в г. Душанбе, проспекте Рудаки, 137 - Муллоева Гулсимо была предоставлена техническая помощь по устранению проблемы с АБС

**Управление карт и платежных систем**

В адрес нашего Управления поступило три письма от руководителя Управления карт и платёжных систем по следующим вопросам:

1) Подготовка обновлённого статистического отчёта в соответствии с указанием Национального банка;

2) Регулирование открытия карточных счетов для нерезидентов – РМА не является обязательным требованием, необходимо внести соответствующие изменения в НАБ;

3) Классификация платежей и автоматизация учёта – требуется корректная группировка платежей и автоматизация единого реестра кодов категорий платежей в НАБ и BRT Pay.

**04.02.2025**

**BRT Online**

Добавили задачу в YouTrack: “Отображение выписки по счёту для карты Visa”. Необходимо реализовать возможность вывода или отображения выписки по счёту для карт.

**Привлечение персонала**

Получены четыре резюме от кандидатов на открытые вакансии Управления на позиции Middle Golang Developer, Frontend Developer и Сетевой администратор.

**ООО «Спитамен ИТ»**

Ведутся двусторонние работы по настройке CRM.

**Банковское исламское окно ЗАО “Банк развития Таджикистана”**

В адрес Управления от и.о. директора Банковского исламского окна Сирочова Баходура Исломиддиновича поступило пять запросов на:

1. Открытие внутренней электронной корпоративной почты.
2. Открытие электронной корпоративной почты.
3. Подключение к корпоративной сети.
4. Подключение к ЦФТ-Банк.
5. Подключение к интернет-соединению.

**05.02.2025**

**ЗАО МФО «Хумо»**

В рабочей чат-группе в Telegram направлено сообщение представителю ЗАО МФО «Хумо» с просьбой пополнить их счёт в нашем Банке, так как текущий остаток составляет 5 774,00 сом., что ниже установленного порога в 10 000 сом.

**IFT NBT. Единый QR-код**

Добавили задачу в YouTrack: “Реализация интеграционного сервиса Единого QR-кода”.

**BRT Online**

Добавили задачу в YouTrack: «Отправка курса конвертации при переводе между своими счетами»

**Привлечение персонала**

Получено одно резюме от кандидата на открытые вакансии Управления на позицию Frontend Developer.

**06.02.2025**

**АБС**

На основе запросов сотрудников Филиала Банка в г. Душанбе, проспекте Рудаки, 137 – Нематов Аминчон и Филиала Банка в Хатлонской области, городе Бохтар, улице Мирзогадирова, 3 была предоставлена техническая помощь по устранению проблемы с АБС.

**Управление карт и платежных систем**

Провели рабочую встречу с Управлением карт и платежных систем:

1. Они попросили нас внести изменения в работу сканирования QR-кода в картах Visa. В настоящее время QR-код ведет на главную страницу карты, где предлагается оформить карту, хотя клиент уже является ее владельцем. Было предложено перенаправлять пользователя сразу в раздел **«Подробное»** или **«Условия и положения»** соответствующей карты.
2. Они также поинтересовались нашим мнением относительно выбора интернет-банкинга и его дальнейшего приобретения. Они подчеркнули, что этот вопрос требует оперативного решения, так как у нас есть крупные корпоративные клиенты. В связи с этим, одними из основных требований являются эффективно работающий эквайринг и интернет-банкинг.
3. Еще одной просьбой стало ускоренное внедрение протоколов Visa, чтобы в мобильном кошельке операции с картами Visa можно было выполнять просто, быстро и эффективно.
4. После реализации этих изменений можно будет приступить к проекту **мультивалютных карт**, который требует скорейшего внедрения.

**07.02.2025**

**АБС ЦФТ-Банк**

На основании письменного запроса Начальника Управления платежных карт Каримзода К.Х. новому сотруднику Отдела взаиморасчетов и сопровождения платежных систем Управления платежных карт – Абдуллоевой Ситоре – предоставлен доступ к АБС, личному кабинету в шлюзе по обработке операций электронного кошелька и корпоративной почте. Все доступы бывшего сотрудника этого же отдела, Мачидовой Чононы, ушедшей с работы, были отключены.

**Служебное поручение**

На основании служебного поручения №07-15-209 от 7.02.2025 г. Председателя Правления Банка Шарифзода П.О. Управлению информационных технологий было поручено опубликовать на официальном сайте Банка новую организационную структуру.

**НБТ**

Заместитель начальника Управления информационных технологий Ашуров Шохин принял участие в рабочей встрече по внедрению единого реестра кодов платежных категорий и новых форм статистической отчетности платежной системы. Встреча состоялась 7 февраля 2025 года в 14:00 в здании Национального банка Таджикистана.

**Январь. Вторая неделя. 10–14 февраля 2025 года. Для недельного отчёта.**

**10.02.2025**

**Привлечение персонала**

Получены два резюме от кандидатов на открытые вакансии Управления на должности Frontend Developer и сетевого администратора.

**Банк Мир Привилегий**

Отправили данные нашего прода Банку Мир Привилегий для осуществления денежных переводов в нашу строну.

**Конференции и семинары**

Предоставлен список сотрудников Управления для участия на IT Squad MeetUp МКБ в качестве слушателей, который проходит 27 февраля.

**Исламское банковское окно**

Предложено коммерческое предложение со стороны ООО «Центр разработки современных технологий» для разработки Исламского банковского окна.